Documento de Visión y Roles Scrum

“Cabello Perfecto”

CP

Fecha: 10/10/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Visión del Proyecto Scrum “Cabello Perfecto”	4

Definición de Roles	5

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 06/10/2026 | Creación inicial del documento de visión y definición de roles SCRUM | Equipo de Desarrollo |
| 1.1 | 10/10/2026 | Se completan la portada, los datos del equipo y la definición de los roles del equipo en Scrumban, con sus responsabilidades. Se ajusta la primera necesidad de la visión al contexto actual del negocio. | José Toledo |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Proyecto (Nombre) | Plataforma E-commerce Dual Cabello Perfecto |
| Fecha de Inicio | 10/08/2026 |
| Fecha de Término | 10/12/2026 |
| Patrocinador principal | Violeta Cortez |
| Docente | Mabel Herrera, Juan Mellado |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.053.807-2 | Bayron Barra Ortiz | ba.barra@duocuc.cl |
| 19.909.961-2 | Ana Garrido Cartes | ap.garrido@duocuc.cl |
| 21.801.228-0 | José Toledo Olivares | jo.toledoo@duocuc.cl |

# Visión del Proyecto Scrum “Cabello Perfecto”

| Declaración de la Visión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollar una plataforma de comercio electrónico dual (B2C y B2B) para "Cabello Perfecto" que digitalice su canal de ventas, automatice la gestión de inventario y ofrezca precios diferenciados a profesionales del rubro capilar. Este sistema funcionará en ambiente web optimizado para dispositivos móviles, integrando pagos electrónicos, logística en tiempo real y asistencia de inteligencia artificial, con el fin de aumentar la facturación digital, reducir mermas y fidelizar a clientes mayoristas. |  |  |  |
| Grupo Objetivo | Necesidades | Producto / Servicio | Valor |
| Clientes finales (consumidores B2C) y profesionales del rubro capilar (peluqueros, estilistas y dueños de salón B2B) | • Comprar en cualquier momento, sin depender de los eventos presenciales. • Acceder a un canal diferenciado con precios mayoristas. • Seguimiento de estado de pedidos y transparencia en costos de envío. • Validación rápida de credenciales profesionales. | Plataforma e-commerce web responsiva con inicio de sesión basado en roles (RBAC). Incluye integración de pasarela Mercado Pago, cotizador logístico, notificaciones por correo, y un módulo de administración con descripciones generadas por IA. | • Aumenta los ingresos habilitando ventas 24/7. • Reduce las pérdidas por mermas al impulsar la rotación de stock hacia el sector B2B. • Mejora la eficiencia operativa centralizando el catálogo y automatizando la validación de profesionales. |

# Definición de Roles

El equipo trabaja con Scrumban: mantiene los roles de Scrum y su cadencia quincenal de planificación, revisión y retrospectiva, y organiza el trabajo con un tablero Kanban, límites de trabajo en curso y reposición del backlog bajo demanda, sin sprints de duración fija.

| Rol | Nombre de los integrantes | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Ana Garrido Cartes | • Representa a la clienta y patrocinadora, Violeta Cortez, y valida con ella el alcance y cada entrega. • Redacta las historias de usuario con sus criterios de aceptación y ordena el Product Backlog según la prioridad de las épicas (WSJF). • Repone la columna «Por hacer» del tablero bajo demanda, con las historias de mayor prioridad. • Resuelve las dudas del equipo sobre las reglas del negocio: precios para profesionales, verificación de peluqueros, despacho y retiro en tienda. • Acepta o rechaza cada historia terminada según sus criterios de aceptación. |
| Scrum Master | José Toledo Olivares | • Facilita la planificación y la retrospectiva quincenales y la revisión del avance con la clienta. • Mantiene el tablero (Por hacer, En progreso, En revisión, Hecho) y cuida el límite de trabajo en curso de cada integrante. • Registra los impedimentos y los gestiona hasta resolverlos, como conseguir las credenciales de prueba de Mercado Pago y de Blue Express. • Lleva la carta Gantt y avisa al equipo y a los docentes cuando una entrega está en riesgo. |
| Equipo de desarrollo | Bayron Barra Ortiz Ana Garrido Cartes José Toledo Olivares | • Estima las historias con Planning Poker. Cada integrante toma la siguiente del tablero sin superar su límite de trabajo en curso. • Backend, base de datos e integraciones externas: José Toledo y Ana Garrido. • Tienda web, panel de administración, descripciones con IA y pruebas: Bayron Barra. • Versiona el trabajo en el repositorio de GitHub y deja en él los entregables de cada fase. |

Como el equipo tiene tres integrantes, quienes ejercen de Product Owner y de Scrum Master también forman parte del equipo de desarrollo.